Phần 1 – Phân tích hiện trạng Trello

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/ quy tắc nào | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Sai | D.E.E.P – Detailed appropriately | Thẻ đang chỉ có tiêu đề, không mô tả yêu cầu nên Devs không biết cụ thể cần làm gì |
| H2 | Sai | D.E.E.P – Prioritized | Lỗi thứ tự ưu tiên, thẻ đổi màu giao diện ít giá trị hơn nhưng lại đứng trên thẻ tự động chia tiền |
| H3 | Sai | D.E.E.P – Estimated, Detailed appropriately | Thẻ chỉ có tiêu đề ngắn và ước lượng sơ bộ “lớn” chưa đủ rõ ràng để mấy nô lệ devs hiểu yêu cầu cần làm gì |
| H4 | Sai | Quy tắc quản lý Product Backlog | Tú là nô lệ devs chứ không phải PO nên không thể tự ý thêm sửa xóa backlog |
| H5 | Sai | Quy tắc luồng công việc, tiêu chuẩn Done | Bảng thiếu cột kiểm thử và thẻ code xong là chuyển thẳng sang Done dù chưa chắc đạt đúng tiêu chuẩn hoàn thành |

Phần 2 – Sửa lỗi

H1: Khách hàng có thể tạo chuyến đi ghép bằng cách nhập điểm đón, điểm đến, thời gian khởi hành, số người; hệ thống chỉ tạo chuyến thành công khi thông tin hợp lệ và hiển thị chuyến đi trong danh sách để khách khác có thể tham gia.

H2: Anh Đức PO xếp thẻ “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép” lên trên “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội”.

H3: Bổ sung mô tả, tiêu chí nghiệm thu và chia nhỏ thẻ “Khách đánh giá bạn đi ghép” thành các User Story riêng.

H4: Tú đề xuất thẻ “Tối ưu tốc độ tải bản đồ” cho Đức xem xét, còn việc thêm thẻ và thay đổi thứ tự hay không là quyết định của anh Đức cũng như cần dựa trên sự tính toán, xem xét lại kĩ lưỡng.

H5: Sắp xếp lại các cột Trello theo đúng thứ tự: Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Spint Review → Done, và chỉ chuyển thẻ sang Done khi đã đáp ứng đầy đủ  các tiêu chuẩn hoàn thành (Definition of Done).